BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HÀNG TUẦN

Học phần: Thực tập cơ sở

Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý và báo cáo công việc nhóm (TaskFlow) sử dụng NodeJS, ReactJS, MySQL và Docker

- Họ và tên: Đoàn Tùng Dương   MSSV: B23DVCN046

- Tuần báo cáo: 01   (từ ngày 28/09/2026 đến ngày 04/10/2026)

- Giảng viên hướng dẫn: ……………………………………

- Repository: https://github.com/TungDuong2k5/thuctapcoso

# 1. Mục tiêu của tuần

Chọn và đăng ký đề tài thực tập cơ sở; tìm hiểu hệ thống quản lý phiên bản Git theo danh sách video giảng viên gửi.

# 2. Công việc đã thực hiện

| STT | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu danh sách đề tài | Đọc danh sách đề tài và yêu cầu của học phần (không chọn đề tài website/app bán hàng). Chọn đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý, báo cáo công việc” nằm trong danh sách gợi ý, thuộc nhóm xây dựng phần mềm. |
| 2 | Xác định phạm vi và công nghệ | Chốt công nghệ: NodeJS (Express), ReactJS, MySQL, Socket.IO, Docker. Liệt kê các chức năng chia thành 6 nhóm: tài khoản, dự án, công việc, báo cáo tuần, thông báo, thống kê. |
| 3 | Lập đề cương và kế hoạch | Viết đề cương gồm mục tiêu, phạm vi, thiết kế CSDL dự kiến, danh sách API và kế hoạch thực hiện theo tuần đến buổi báo cáo cuối kỳ. |
| 4 | Tìm hiểu Git | Cài đặt Git, cấu hình user.name/user.email. Tìm hiểu 3 vùng làm việc (working directory, staging area, repository) và thực hành các lệnh init, add, commit, status, log, diff. |
| 5 | Đăng ký đề tài | Gửi email đăng ký đề tài cho giảng viên; dùng chung một thread email để báo cáo hàng tuần. |

# 3. Kết quả đạt được

- Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý và báo cáo công việc nhóm (TaskFlow).

- Bản đề cương chi tiết và kế hoạch thực hiện theo tuần.

- Nắm được các khái niệm và lệnh Git cơ bản để làm việc trên máy cá nhân.

# 4. Khó khăn và cách giải quyết

- Ban đầu định tiếp tục đề tài quản lý quán cà phê đã làm trước đó, nhưng đề tài này thuộc nhóm bán hàng nên không phù hợp quy định. Đã chuyển sang đề tài quản lý công việc, vẫn tận dụng được kinh nghiệm NodeJS/React.

- Khái niệm staging area còn lạ, hay quên add trước khi commit: thực hành từng lệnh và chạy git status sau mỗi bước để xem trạng thái tệp.

# 5. Kế hoạch tuần sau

- Hoàn thành báo cáo nội dung tìm hiểu về Git (file Word).

- Tạo repository trên GitHub và chia sẻ cho tài khoản giảng viên nvtien94.

- Khởi tạo khung mã nguồn backend, frontend và cấu hình Docker.