BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HÀNG TUẦN

Học phần: Thực tập cơ sở

Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý và báo cáo công việc nhóm (TaskFlow) sử dụng NodeJS, ReactJS, MySQL và Docker

- Họ và tên: Đoàn Tùng Dương   MSSV: B23DVCN046

- Tuần báo cáo: 02   (từ ngày 05/10/2026 đến ngày 11/10/2026)

- Giảng viên hướng dẫn: ……………………………………

- Repository: https://github.com/TungDuong2k5/thuctapcoso

# 1. Mục tiêu của tuần

Nộp báo cáo tìm hiểu về Git, tạo repository trên GitHub và chia sẻ cho giảng viên, dựng khung mã nguồn chạy được cho hệ thống.

# 2. Công việc đã thực hiện

| STT | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo tìm hiểu Git | Hoàn thành file Word báo cáo Git: khái niệm, cài đặt, các lệnh cơ bản, hoàn tác, nhánh, gộp nhánh và xử lý xung đột, làm việc với GitHub, quy trình Git áp dụng cho đề tài. |
| 2 | Tạo repository | Tạo repository “thuctapcoso” trên GitHub (https://github.com/TungDuong2k5/thuctapcoso), thêm tài khoản nvtien94 làm cộng tác viên. Quy ước nhánh main luôn chạy được, mỗi chức năng một nhánh feature/<tên>. |
| 3 | Khung backend | Express theo mô hình routes → controllers → services → models; Sequelize kết nối SQLite khi chạy máy cá nhân và MySQL khi chạy Docker; đăng ký/đăng nhập bằng JWT, mã hóa mật khẩu bcrypt; Socket.IO cho thông báo thời gian thực. |
| 4 | Khung frontend | React 18 + Vite: đăng nhập/đăng ký, danh sách dự án, bảng Kanban kéo–thả 4 cột (To do, In progress, Review, Done), chi tiết công việc có bình luận và lịch sử thay đổi, báo cáo tuần, thống kê, trang quản trị người dùng. |
| 5 | Quản lý thành viên | Trưởng nhóm mời nhiều email một lúc: người đã có tài khoản vào dự án ngay; người chưa có nhận link mời, đăng ký bằng đúng email đó là tự vào dự án. |
| 6 | Docker | Viết Dockerfile cho server và client (build Vite rồi phục vụ bằng Nginx); docker-compose.yml gồm 3 container db (MySQL 8), api, web. |
| 7 | Dữ liệu mẫu và kiểm thử | Script seed tạo tài khoản và dự án mẫu để demo. Viết test tự động bằng Jest + Supertest cho xác thực, phân quyền dự án, báo cáo tuần và mời thành viên. |

# 3. Công nghệ sử dụng

- Backend: NodeJS, Express (mô hình routes → controllers → services → models), Sequelize ORM, SQLite (chạy máy cá nhân) / MySQL (Docker), JWT, Socket.IO.

- Frontend: ReactJS 18, Vite, React Router, Axios, socket.io-client.

- Triển khai và kiểm thử: Docker, Docker Compose, Nginx, Jest, Supertest.

- Quản lý mã nguồn: Git, GitHub.

# 4. Kết quả đạt được

- Repository GitHub đã có mã nguồn khung, chạy được trên máy cá nhân bằng một lệnh (file chay-du-an.bat).

- Các chức năng nền tảng: tài khoản, dự án, thành viên, bảng Kanban, bình luận, báo cáo tuần, thống kê.

# 5. Khó khăn và cách giải quyết

- Cổng 5000 và 5173 trên máy đã bị một dự án khác chiếm: đổi API sang cổng 5050 và giao diện sang cổng 5180, cấu hình qua tệp .env.

- Khi chạy bằng Docker, container MySQL khởi động chậm hơn API nên API báo lỗi kết nối: thêm cơ chế thử kết nối lại tối đa 10 lần, mỗi lần cách nhau 3 giây.

- Lệnh làm mới dữ liệu mẫu (seed) có thể xóa nhầm dữ liệu thật: thêm kiểm tra, chỉ chạy khi chưa có tài khoản hoặc khi chạy kèm tùy chọn --force.

# 6. Kế hoạch tuần sau

- Hoàn thiện quy trình xử lý công việc: bắt đầu làm, gửi báo cáo kèm file, nhận xét và duyệt bài.

- Bổ sung thông báo nhắc hạn, thông tin cá nhân thành viên.

- Phân tích yêu cầu chi tiết, vẽ sơ đồ use case và ERD cho chương 2 báo cáo.